塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）研究拟订全县农业农村经济发展，中长期发展规划，并负责组织实施，拟订农业、水利开发规划并监督实施。
　　（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。贯彻执行国家、自治区、地区关于农业农村经济的方针政策、法律法规并监督实施，研究拟订全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整。
　　（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体林权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
　　（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
　　（五）负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
　　（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，指导农业检验检测体系建设。
　　（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。
　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。
　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布YQ并组织扑灭。
　　（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农业投资项目、农田水利建设项目、农田整治项目工作。
　　（十一）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
　　（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才引进工作。
　　（十三）负责保障水资源的合理开发利用。拟订地方性水利发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
　　（十四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
　　（十五）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，向上级提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
　　（十六）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。
指导饮用水水资源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理，发布水资源公报；负责节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
　　（十七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利设施网络建设，指导重要河流及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨区域跨流域的重要水利工程的建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行。
　　（十八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
　　（十九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
　　（二十）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，办理国际河流有关涉外事务，指导水利外资工作。
　　（二十一）完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。
　　（二十二）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问题，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、地区支农政策效果和资金使用效益。应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

- 二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年度，实有人数94人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员40人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、财务室、项目办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26,589.91万元，其中：本年收入合计26,589.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计26,589.91万元，其中：本年支出合计26,589.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加18,810.47万元，增长241.80%，主要原因是：本年增加2023年塔什库尔干塔吉克自治县阿然保泰水库项目、2023年中央大型水库移民后期扶持专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2023年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目衔接资金，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入26,589.91万元，其中：财政拨款收入26,490.30万元，占99.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入99.61万元，占0.37%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出26,589.91万元，其中：基本支出1,344.82万元，占5.06%；项目支出25,245.08万元，占94.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计26,490.30万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入26,490.30万元。财政拨款支出总计26,490.30万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出26,490.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加18,993.09万元，增长253.34%，主要原因是：本年增加2023年塔什库尔干塔吉克自治县阿然保泰水库项目、2023年中央大型水库移民后期扶持专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2023年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目衔接资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,687.86万元，决算数26,490.30万元，预决算差异率885.55%，主要原因是：2023年中央大型水库移民后期扶持专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2023年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目衔接资金未纳入预算，年中追加相应经费，导致预决算差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,174.19万元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比，增加18,753.49万元，增长252.72%，主要原因是：本年度增加2023年塔什库尔干塔吉克自治县阿然保泰水库项目、2023年中央水库移民扶持基金、2023年耕地地力保护补贴资金项目、2023年农机购置补贴资金项目等，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,617.44万元，决算数26,174.19万元，预决算差异率899.99%，主要原因是：2023年中央大型水库移民后期扶持专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇0.7万亩高标准农田建设项目资金专项资金、2023年塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡农业灌溉管道建设项目衔接资金、2023年塔什库尔干乡托格伦夏村农业灌溉设施建设项目等项目衔接资金未纳入预算，年中追加相应经费，导致预决算差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)182.75万元，占0.70%。

- 2.卫生健康支出(类)74.13万元，占0.28%。

- 3.农林水支出(类)25,831.90万元，占98.69%。

- 4.住房保障支出(类)85.40万元，占0.33%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为49.87万元，比上年决算增加9.85万元，增长24.61%，主要原因是：本年新增退休人员2人，退休经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为103.26万元，比上年决算减少57.30万元，下降35.69%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：支出决算数为29.62万元，比上年决算增加29.62万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增1人去世，丧葬费抚恤金及遗属补助困难补助金增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为64.31万元，比上年决算增加31.24万元，增长94.47%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为9.82万元，比上年决算增加0.52万元，增长5.59%，主要原因是：人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

- 6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：支出决算数为537.79万元，比上年决算增加65.10万元，增长13.77%，主要原因是：本年度科目调整，部分人员经费从事业运行科目调整至本科目列支，经费增加。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为464.74万元，比上年决算减少424.62万元，下降47.74%，主要原因是：本年在职人员减少，科目调整，部分人员经费调整至行政运行科目列支，相关人员经费支出减少。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为7.89万元，比上年决算增加7.89万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增蝗虫防治应急药剂项目。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加农产品质量安全检验检测站标准溶液经费。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加2.02万元，增长7.22%，主要原因是：本年新增中央农业生产和水利救灾资金。

- 11.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为1,212.53万元，比上年决算增加726.50万元，增长149.48%，主要原因是：本年新增鞍钢援助塔提库力易地搬迁安置点项目－种子采购、2023年中央粮油生产保障和农业防灾减灾项目、2023年第三次全国土壤普查项目等项目。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：支出决算数为60.00万元，比上年决算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年农业生产社会化服务项目。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：支出决算数为1,217.00万元，比上年决算增加467.00万元，增长62.27%，主要原因是：本年新增2023年自治区农田补助资金项目、2022年中央农田补助资金项目。

- 14.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：支出决算数为10,351.72万元，比上年决算增加9,729.87万元，增长1,564.67%，主要原因是：本年新增县阿然保泰水库工程、班迪尔乡新迭村防渗渠工程建设项目、达布达尔乡达布达尔村安全饮水巩固提升工程等项目。

- 15.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年中央水利发展资金。

- 16.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：支出决算数为548.25万元，比上年决算增加401.15万元，增长272.71%，主要原因是：本年新增2023年防渗渠建设项目。

- 17.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：支出决算数为240.00万元，比上年决算增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年中央大中型水库移民后期扶持资金。

- 18.农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)：支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2023年自治区水利发展资金。

- 19.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为558.43万元，比上年决算增加305.75万元，增长121.00%，主要原因是：本年新增大同乡库如克兰干村农村供水巩固提升项目、班迪尔乡坎尔洋村供水巩固提升项目。

- 20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为10,296.81万元，比上年决算增加9,126.49万元，增长779.83%，主要原因是：本年新增2023年特色种植项目、农村人居环境整治项目、温室大棚建设项目。

- 21.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：支出决算数为91.39万元，比上年决算增加16.45万元，增长21.95%，主要原因是：本年新增财政农业保险保费项目。

- 22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算数为145.35万元，比上年决算增加90.16万元，增长163.36%，主要原因是：本年新增塔什库尔干塔吉克自治县阿巴提镇易地搬迁建设项目（塔吉克阿巴提镇生态林工程）第一标段工程款。

- 23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为85.40万元，比上年决算减少46.30万元，下降35.16%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

- 24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.38万元，下降100%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员医疗保险缴费调整至行政单位医疗，无此科目支出。

- 25.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少农业深松整地作业、化肥减量增效项目。

- 26.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少水产养殖种质资源普查项目。

- 27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少115.77万元，下降100%，主要原因是：本年太阳能检修、养护、运行项目材料费减少。

- 28.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少34.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少喷灌操场维护费。

- 29.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少新疆新业项目管理有限公司招标代理费、中央大中型水库移民后期扶持资金等项目。

- 30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,810.78万元，下降100%，主要原因是：本年减少热斯卡木村农村供水保障工程及农田灌溉用水管道项目、高原特色种植基地建设项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,344.82万元，其中：人员经费1,307.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费37.64万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.00万元，比上年增加3.00万元，增长75.00%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占100.00%，比上年增加3.00万元，增长75.00%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计316.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入316.11万元。政府性基金预算财政拨款支出总计316.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出316.11万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加239.60万元，增长313.16%，主要原因是：本年新增中型水库移民后期扶持资金、2023年新迭村厕所改造项目、全区农田地膜残留检测费等项目。与年初预算相比，年初预算数70.41万元，决算数316.11万元，预决算差异率348.96%，主要原因是：本年中型水库移民后期扶持资金、2023年新迭村厕所改造项目、全区农田地膜残留监测费等项目未纳入预算，年中追加相应经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出316.11万元。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)：支出决算数为38.88万元，比上年决算减少17.63万元，下降31.20%，主要原因是：本年中型水库移民后期扶持移民补贴资金减少。

- 2.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)：支出决算数为20.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长2.65%，主要原因是：本年中型水库移民后期扶持资金增加。

- 3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：支出决算数为240.70万元，比上年决算增加240.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加塔什库尔干塔吉克自治县太阳能杨水站建设项目。

- 4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加全区农田地膜残留监测费。

- 5.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：支出决算数为11.00万元，比上年决算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加农业灌溉设施建设项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出37.64万元，比上年减少0.98万元，下降2.54%，主要原因是：本年办公费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,619.06万元，其中：政府采购货物支出3,414.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出204.92万元。

授予中小企业合同金额3,618.87万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额3,470.45万元，占政府采购支出总额的95.89%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值624.23万元，房屋1,801.32平方米，价值151.20万元。车辆6辆，价值91.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额26,589.91万元，实际执行总额26,589.91万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数2,974.88万元，全年执行数2,974.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能有很好的执行。三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 2,687.85 |  |  | 26,589.91 |  | 26,589.91 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 1,159.28 |  |  | 23,158.11 |  | 23,158.11 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 369.00 |  |  | 474.00 |  | 474.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 1,159.57 |  |  | 2,957.80 |  | 2,957.80 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记系列讲话精神和十九届历次全会精神以及习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神，紧紧围绕县委，省政府工作大局，推动乡村振兴与农业农村工作有效衔接，实现农业增效，农牧民增收。全县耕地面积9.2万亩，2023年计划种植冬小麦7982亩、春小麦24479、正播玉米3663亩、棉花5000亩、青稞21139亩、豌豆8489亩、套种豌豆3007亩、青贮玉米2985亩、苜蓿6126亩、甜高粱1642亩、饲草燕麦1184亩、蔬菜1711亩、特色作物778亩（雪菊475亩、玛咖5亩、马铃薯298）、中草药170亩（党参143亩、黄芪22亩、当归5亩）、油菜505亩、苗圃160亩。完善重大水利基础设施建设，持续推进渠道防渗、水厂改造建设，加大推进农村饮水、农田灌溉收费力度，提高供水保证率。 |  |  |  |  |  |  | 截至自评节点，本单位已完成全县耕地面积9.2万亩、特色经济作物种植778亩、申报地区级示范合作社1家、拖拉机和收割机审验工作2次、推进小拱棚种植648座、驾驶员培训2次，资金已全部支付，资金执行率为100%，推动乡村振兴与农业农村工作有效衔接，实现农业增效，农牧民增收，完善重大水利基础设施建设，持续推进渠道防渗、水厂改造建设，加大推进农村饮水、农田灌溉收费力度，提高供水保证率。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 全县耕地面积 |  | >=9.20万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年工作计划 |  | 20 |  | 9.2万亩 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 特色经济作物种植面积 |  | >=778亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年工作计划 |  | 20 |  | 778亩 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 申报地区级示范合作社 |  | >=1家 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年工作计划 |  | 20 |  | 1家 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 拖拉机和收割机审验工作 |  | >=2次 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年工作计划 |  | 10 |  | 2次 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 推进小拱棚种植数量 |  | >=648座 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年工作计划 |  | 10 |  | 648座 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 驾驶员培训次数 |  | >=2次 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2023年工作计划 |  | 10 |  | 2次 |  | 100% |  | 10 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年中央农业生产和水利救灾资金第九批项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目2022年中央农业生产和水利救灾资金第九批到位共计30万元，结合中央下达农业生产和水利救灾资金用于修建防洪堤0.2公里，共投入30万元，经严格审核，保证项目资金及时拨付，在2023年11月之前完成项目建设，100%完成水利救灾任务，通过该项目的实施可增加当地防汛能力，保障防洪工程安全度汛，从而增加农牧民安全感，确保受益对象满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出30万元，已完成修建防洪堤0.2公里，共投入30万元，经严格审核，保证项目资金及时拨付，在2023年11月之前完成项目建设，100%完成水利救灾任务，通过该项目的实施可增加当地防汛能力，保障防洪工程安全度汛，从而增加农牧民安全感，确保受益对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 修建防洪堤长度（公里） |  | >=0.20公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.2公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目竣工验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 水利救灾任务完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 修建防洪堤标准（万元/米） |  | <=0.15万元/米 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.15万元/米 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 增加当地防汛能力 |  | 增加 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 增加 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央大中型水库移民扶持基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 57.96 |  |  | 57.96 |  |  | 57.96 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.96 |  |  | 57.96 |  |  | 57.96 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目根据财政下达水库移民补助资金文件，我县2023年大中型水库扶持基金共计57.96万元，结合地区规定的水库移民资金使用规定，本次资金仅限于班迪尔乡2个村涉及移民648可享受，通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感、获得感，确保受益对象各方面的满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 我县2023年大中型水库扶持基金共计57.96万元，结合地区规定的水库移民资金使用规定，本次资金仅限于班迪尔乡2个村涉及移民648人享受，通过实施项目建设，改善移民村人居环境，完善基础设施，助力建设美丽乡村，提高移民生活幸福感 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 生产开发及配套设施项目（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 1个 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 后期扶持补贴移民人口（人） |  | >=648人 | 计划标准 |  | 652人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =648人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（不含移民培训）验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 直补资金标准（元/人） |  | <=600元/人 | 预算支出标准 |  | 600元/人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =600元/人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 生产开发及配套设施建设项目投入成本(万元/个） |  | <=19.08万元/个 | 预算支出标准 |  | 18.54万元/个 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.08万元/个 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 增加移民人均可支配收入（元） |  | >=600元 | 计划标准 |  | 600元 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =600元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 受益移民村数（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 2个 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 助力贫困移民脱贫（人） |  | >=648人 | 计划标准 |  | 648人 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =648人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） |  | >=2个 | 其他标准 |  | 2个 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央水利发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据财政下达资金文件到位我县2023年中央水利发展资金项目共计25万元，结合中央下达水利发展资金购置应用服务器1套，山洪灾害图像站项目维护1次，严格审核，保证项目资金及时拨付，在2023年12月之前完成项目建设，100%完成水利救灾任务，通过政策的落实增加防汛能力，从而增加农牧民安全感，确保受益农牧民满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出25万元，已完成购置应用服务器1套，山洪灾害图像站项目维护1次，严格审核，保证项目资金及时拨付，在2023年12月之前完成项目建设，100%完成水利救灾任务，通过政策的落实增加防汛能力，从而增加农牧民安全感，确保受益农牧民满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置应用服务器（套） |  | >=1套 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 山洪灾害图像站项目维护（一次） |  | >=1次 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1次 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 采购验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 应用服务器成本（万元/套） |  | <=22万元/套 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =22万元/套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 山洪灾害图像站项目维护（万元/次） |  | <=3万元/次 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3万元/次 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 预防灾害，落实增加防汛能力 |  | 有效 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央粮油生产保障和农业防灾减灾项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.14 |  |  | 20.14 |  |  | 20.14 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.14 |  |  | 20.14 |  |  | 20.14 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目主要用于全县粮食作物小麦生产农药补助提高单位面积小麦单产，稳定我县粮食生产面积，保障粮食生产安全买了杀菌剂100公斤，杀虫剂100公斤，杀螨剂100公斤，叶面肥67.29吨。通过该项目让确保冬小麦安全越冬，夺取夏粮丰收，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受灾农牧民或防治服务组织满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支付20.14万元，已完成全县粮食作物小麦生产农药补助提高单位面积小麦单产，稳定我县粮食生产面积，保障粮食生产安全买了杀菌剂100公斤，杀虫剂100公斤，杀螨剂100公斤，叶面肥67.29吨。通过该项目让确保冬小麦安全越冬，夺取夏粮丰收，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受灾农牧民或防治服务组织满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置杀菌剂数量（公斤） |  | >=100公斤 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100公斤 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置叶面肥数量（吨） |  | >=67.29吨 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =67.29吨 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置杀虫剂数量（公斤） |  | >=100公斤 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100公斤 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置杀螨剂数量（公斤） |  | >=100公斤 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100公斤 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 药剂购置验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 杀菌剂采购标准（元/公斤） |  | <=560元/公斤 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =560元/公斤 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 杀虫剂采购标准（元/公斤） |  | <=188元/公斤 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =188元/公斤 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 杀螨剂采购标准（元/公斤） |  | <=270元/公斤 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =270元/公斤 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 叶面肥采购标准（元/吨） |  | <=1480元/吨 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1480元/吨 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 控制小麦重大病发生作物产量损失率（%） |  | <=5% | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受灾农牧民或防治服务组织满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央财政农业保险保费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 87.30 |  |  | 81.30 |  |  | 81.30 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 87.30 |  |  | 81.30 |  |  | 81.30 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年农业保险费用87.30万元，其中保额45%的中央资金59.87万元，25%自治区安排资金27.43万元，用于投保9.5万亩小麦，本次资金投入每亩小麦成本约为9.12元每亩，通过本项目的实施可，让农牧民应投保尽投保，选择信用良好的保险公司，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受益对象满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出81.3万元，已完成投保8.56万亩小麦，本次资金投入每亩小麦成本约为9.12元每亩，通过本项目的实施可，让农牧民应投保尽投保，选择信用良好的保险公司，当农牧民种植受灾时能够及时进行赔付，确保受益对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农业保险投保小麦亩数（万亩） |  | =9.5万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9.5万亩 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农业保险政策落实率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农牧民种植保险投保率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农业保险受灾后保险赔付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 农业保险投保小麦成本（元/亩） |  | <=8.56元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8.56元/亩 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 风险保障总额增长率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农牧民种植受灾时能够及时进行赔付 |  | 保障 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 保障 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民对象满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农业生产社会化服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据自治区财经厅和自治区农业农村厅《2023年中央农业生产社会化服务项目资金分配建议方案》文件精神下达60万元补助资金。主要用于小麦，玉米作物的耕，种，防，收补贴，根据我县农业实际，补贴耕地面积2904.16亩，每亩补贴36元共104550元，收割面积18350亩，每亩补贴27元，共计495450元。该项目持续推进农业生产发展。通过该项目要高度重视农牧民的生活质量，粮食责任安全考核等工作，确保受益对象满意度不少于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出60万元，已完成小麦，玉米作物的耕，种，防，收补贴，根据我县农业实际，补贴耕地面积2904.16亩，每亩补贴36元共104550元，收割面积18350亩，每亩补贴27元，共计495450元。该项目持续推进农业生产发展。通过该项目要高度重视农牧民的生活质量，粮食责任安全考核等工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助收割面积（亩） |  | >=18350亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =18350亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助耕地面积（亩） |  | >=2904.16亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2904.16亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补贴资金发放覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补贴资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补助耕地每亩资金（元/亩） |  | <=36元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =36元/亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助收割每亩资金（元/亩） |  | <=27元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =27元/亩 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障持续推进农业生产发展 |  | 保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益补助居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农机购置补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 95.00 |  |  | 132.00 |  |  | 132.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.00 |  |  | 132.00 |  |  | 132.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据财政下达资金文件到位我县2023年农机购置补贴项目共计132万元，结合2023年农机购置补贴项目补贴135台机械，平均每台机械投入0.98万元，严格审核，保证项目资金及时拨付，在2023年12月之前完成项目建设，资金使用合规率达到100%，100%完成农机补贴任务，资金拨付及时率达到100%，通过政策实施，促进农机装备结构布局优化，提高主要农作物关键技术和薄弱环节机械化水平，保障农业机械化生产社会化服务水平，确保受益对象满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出132万元，已完成补贴135台机械，平均每台机械投入0.98万元，严格审核，保证项目资金及时拨付，在2023年12月之前完成项目建设，资金使用合规率达到100%，100%完成农机补贴任务，资金拨付及时率达到100%，通过政策实施，促进农机装备结构布局优化，提高主要农作物关键技术和薄弱环节机械化水平，保障农业机械化生产社会化服务水平，确保受益对象满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补贴农机具数量（台） |  | >=135台 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =135台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农机补贴任务完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 农机具补贴标准成本（万元/台） |  | <=0.98万元/台 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.98万元/台 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障农业机械化生产社会化服务水平 |  | 保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年基层农技推广体系改革与建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 99.00 |  |  | 99.00 |  |  |  | 99.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.00 |  |  | 99.00 |  |  |  | 99.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金用于建设村级农业技术综合服务站3个、招募村级特聘农技人员9名、建设农业科技示范基地1座、培育农业科技示范主体15个、培训农技人员120名。通过该项目的实施开展农业技术综合服务工作，保障农业技术服务站点正常运行，进一步提升基层农技人员业务水平和服务能力，建设技术水平过硬的基层农技队伍。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出99万元，已完成建设村级农业技术综合服务站3个、招募村级特聘农技人员9名、建设农业科技示范基地1座、培育农业科技示范主体15个、培训农技人员120名。通过该项目的实施开展农业技术综合服务工作，保障农业技术服务站点正常运行，进一步提升基层农技人员业务水平和服务能力，建设技术水平过硬的基层农技队伍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 |  | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设村级农业技术综合服务站（个） |  | >=3个 | 计划标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3个 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 招募村级特聘农技人员（一人） |  | =9人 | 计划标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农业科技示范基地建设数量（一座） |  | >=1座 | 计划标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训农技人员（人） |  | >=120人 | 计划标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培育农业科技示范主体（一个） |  | >=15个 | 计划标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =15个 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农业主体推广农业技术覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 农业主体推广建设及时性（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 建设村级农业技术综合服务站（万元/个） |  | <=15万元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =15万元/个 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 招募村级特聘农技人员（元/人） |  | <=9600元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =9600元/人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农业科技示范基地建设（万元） |  | <=25.36万元 | 预算支出标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =25.36万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训农技人员（元/人） |  | <=1500元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1500元/人 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培育农业科技示范主体（元/个） |  | <=1333元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1333元/个 |  | 4.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升基层农技人员业务水平和服务能力 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农业推广服务对象满意度（%） |  | >=95 | 计划标准 |  | 新增 |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100 |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年塔什库尔干塔吉克自治县玉米大豆“一喷多促”补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.56 |  |  | 2.56 |  |  | 2.56 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.56 |  |  | 2.56 |  |  | 2.56 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年，中央财政将下拨我县玉米大豆“一喷多促”补助专项资金2.56万元，用于开展玉米大豆“一喷多促”统防统治工作，保障玉米大豆安全生产，助力秋粮增产丰收，资金分配10个乡镇，共计0.8万亩2.56万元，补助每亩资金3.2元，通过该项目实施达到促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加的实施目标，提高农牧民的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支付2.56万元，已完成开展玉米大豆“一喷多促”统防统治工作，保障玉米大豆安全生产，助力秋粮增产丰收，资金分配10个乡镇，共计0.8万亩2.56万元，补助每亩资金3.2元，通过该项目实施达到促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加的实施目标，提高农牧民的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 玉米大豆“一喷多促”补助面积（万亩） |  | >=0.80万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.8万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 玉米大豆“一喷多促”补助覆盖率（%） |  | =100%% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100%% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 玉米大豆“一喷多促”每亩补助资金（元/亩） |  | <=3.20元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.2元/亩 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高促植株稳长、促灌浆成熟、促粒重增加 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益补助居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度实际完成值大于实际完成值，导致出现正偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金14万元用于支持2个巩固提升县农民合作社，结合实际支持种植业、养殖业达到一定规模，具有生产经营场所，实行财务核算管理，县内经营发展良好，具有一定示范带动效应农民专业合作社，每个补助7万元，共扶持2个。通过该项目的实施合作社更新管理方法，对合作社社员和非社员户的服务质量提高，满意度达成95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出14万元，已完成支持2个巩固提升县农民合作社，结合实际支持种植业、养殖业达到一定规模，有生产经营场所，实行财务核算管理，县内经营发展良好，具有一定示范带动效应农民专业合作社，每个补助7万，共扶持2个。通过该项目的实施合作社更新管理方法，对合作社社员和非社员户的服务质量提高，满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 扶持地区巩固提升县农民合作社（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助资金发放足额率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 农民合作社补贴发放标准（万元/家） |  | <=7万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高农业产业化经营水平和农产品市场竞争力 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 对合作社社员和非社员户的服务质量满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年耕地地力保护补贴资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 743.37 |  |  | 743.37 |  |  | 743.37 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 743.37 |  |  | 743.37 |  |  | 743.37 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目用于补贴冬小麦种植面积1633亩，及时统计各乡镇种植面积，保证资金及时发放，在2023年12月之前完成项目建设，100%保证耕地地力保护补贴政策落地，根据规定选择合适的补贴对象，通过项目的落实减少农牧民的种植成本，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度不小于95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出743.37万元，已完成补贴冬小麦种植面积31649亩，及时统计各乡镇种植面积，保证资金及时发放，在2023年12月之前完成项目建设，100%保证耕地地力保护补贴政策落地，根据规定选择合适的补贴对象，通过项目的落实减少农牧民的种植成本，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补贴冬麦种植面积（亩） |  | =31649亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =31649亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 耕地地力保护补贴政策落实率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 耕地地力保护补贴对象符合条件率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 冬小麦补贴资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 冬小麦每亩补贴成本（元/亩） |  | <=235元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =235元/亩 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 减少农牧民投入成本 |  | 减少 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 减少 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区农业生产发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目根据喀地财农〔2022〕43号下达本资金共计1万元，结合地区资金使用规定，本次资金主要用于培训新型农业经营主体1期共2.5天完成培训，新型农业经营主体培训人数250人。通过实施项目，提高培训人员综合服务能力，受益培训对象各方面的满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出1万元，已完成培训新型农业经营主体1期共2.5天完成培训，新型农业经营主体培训人数250人。通过实施项目，提高培训人员综合服务能力，受益培训对象各方面的满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 培训新型农业经营主体时长（天） |  | >=2.5天 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2.5天 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新型农业经营主体培训人数（人） |  | >=250人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =250人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 农业经营主体培训合格率（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =98% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训按时完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 培训新型农业经营主体成本（万元/天） |  | <=0.4万元/天 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.4万元/天 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高培训人员综合服务能力 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 新型农业经营主体参训人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区水利发展资金用电补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金共计40万元用于用电补助费用，结合历年水厂用电补助方法，开展本年度资金使用计划，计划补贴1个县市水厂用电费用，补贴费用不超过40万元，该项目的实施极大地改善了农牧民生活供水率，让自来水普及率不小于100%，及时发放补助资金，确保2023年12月底之前完成补助资金发放，逐年提高农村居民饮水质量，增强农牧民节约用水意识，确保用水户满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出40万元，已完成发放电补助费用，结合历年水厂用电补助方法，开展本年度资金使用计划，计划补贴1个县市水厂用电费用，补贴费用不超过40万元，该项目的实施极大地改善了农牧民生活供水率，让自来水普及率不小于100%，及时发放补助资金，确保2023年12月底之前完成补助资金发放，逐年提高农村居民饮水质量，增强农牧民节约用水意识，确保用水户满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助县市数量（一个） |  | >=1个 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 供水保证率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 集中式供水覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 自来水普及率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 县市享受补助自来水厂金额（万元/年） |  | <=40万元/年 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =40万元/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 逐年提高农村居民饮水质量 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县2023年0.7万亩高标准农田建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 |  |  | 1,200.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总体投资1200万元，其中中央农田建设补助资金为963万元。其中自治区农田建设补助资金为237万元。用于高标准农田及相关附属设施建设资金，通过该项目的实施可有效提高粮食产量，保证粮食安全。提高当地农牧民种植积极性，改善当地搬迁群众的人居环境，增加获得感、幸福感、安全感，使受益农牧民满意度达到95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出1200万元。用于高标准农田及相关附属设施建设资金，通过该项目的实施可有效提高粮食产量，保证粮食安全。提高当地农牧民种植积极性，改善了当地搬迁群众的人居环境，增加获得感、幸福感、安全感 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设高标准农田面积（亩） |  | >=7000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7000亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 高标准农田建设资金执行率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工验收合格率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 高标准农田及相关附属设施建设成本（元/亩） |  | <=1714.28元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1714.28元/亩 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高当地农牧民种植积极性 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县2023年化肥减量增效及耕地质量监测与评价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金用于墙体广告、横幅、农户宣传，农户施肥调查0.1万元农户施肥调查10户，该项目持续推进测土配方施肥向纵深发展，加大测土配方施肥技术普及率 。通过该项目要高度重视化肥减量增效工作涉及生态环保、粮食责任安全考核等工作，确保受益对象满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出1.2万元，已完成墙体广告、横幅、农户宣传，农户施肥调查0.1万元农户施肥调查10户，该项目持续推进测土配方施肥向纵深发展，加大测土配方施肥技术普及率 。通过该项目要高度重视化肥减量增效工作涉及生态环保、粮食责任安全考核等工作，确保受益对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农户施肥调查人员（人） |  | >=10人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 印制化肥减量宣传用品（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 化肥减量农户调查覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 化肥减量农户调查及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 化肥减量宣传费用（万元） |  | <=1.10万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.1万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农户施肥调查费用标准（元/人） |  | <=100元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100元/人 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升肥料科学施用水平和耕地质量提升能力 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度 （%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度实际完成值大于年初预期指标值，导致出现正偏差。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县2023年高素质农民培育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 82.00 |  |  | 82.00 |  |  | 82.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.00 |  |  | 82.00 |  |  | 82.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步做好塔什库尔干塔吉克自治县2023年高素质农民培育工作，根据自治区农业农村厅《关于做好自治区2023年高素质农民培育工作的通知》要求，下达82万元中央资金。主要2023年喀什地区安排塔什库尔干塔吉克自治县高素质农民培训1300人，其中，新型农业经营主体和社会化服务组织带头人50人，专业生产型50人，农民“素质+技能”提升专项培训1200人。该项目培训标准。新型农业经营主体和社会化服务组织带头人、乡村振兴带头人、乡村社会事业治理带头人培训经费标准4000元/人，专业生产型培训经费标准2800元/人，农民“素质+技能”专项培训标准400元/人，农民“素质+技能”提升专项培训选用教材、字典、试卷费用按40元/人标准测算。通过该项目发挥农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）高素质农民培育主力军作用，确保受益对象满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出82万元，已完成2023年喀什地区安排塔什库尔干塔吉克自治县高素质农民培训1300人，其中，新型农业经营主体和社会化服务组织带头人50人，专业生产型50人，农民“素质+技能”提升专项培训1200人。该项目培训标准。新型农业经营主体和社会化服务组织带头人、乡村振兴带头人、乡村社会事业治理带头人培训经费标准4000元/人，专业生产型培训经费标准2800元/人，农民“素质+技能”专项培训标准400元/人，农民“素质+技能”提升专项培训选用教材、字典、试卷费用按40元/人标准测算。通过该项目发挥农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）高素质农民培育主力军作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头培训人数（人） |  | >=50人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业生产型参加培训人数（人） |  | >=50人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农民“素质+技能”提升专项培训人数（人） |  | >=1200人 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1200人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 培训人员覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 培训开展及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新型农业经营主体和社会化服务组织带头培训经费标准（一人/元） |  | <=4000元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4000元/人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专业生产型培训经费标准（元/人） |  | <=2800元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2800元/人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农民“素质+技能”专项培训经费标准（元/人） |  | <=400元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =400元/人 |  | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障高素质农民培育主力军作用 |  | 保障 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益培训人员满意度 （%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡沙棘产业提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  | 240.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目根据财政下达水库移民补助资金文件，我县2023年大中型水库扶持资金共计240万元，结合地区规定的水库移民资金使用规定，本次资金仅限于班迪尔乡2个村可享受，该项目计划采购10%噻虫嗪。50%灭蝇胺4025公斤，物理防治（黄板）100000个，无人机两台，打药机两台用于5000亩沙棘提质增效，通过实施项目建设增加农民收入，提高移民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度不小于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年10月，该项目实际支出240万元，已完成班迪尔乡2个村采购10%噻虫嗪。50%灭蝇胺4025公斤，物理防治（黄板）100000个，无人机两台，打药机两台用于5000亩沙棘提质增效，通过实施项目建设增加农民收入，提高移民生活幸福感、获得感。确保受益对象各方面的满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 保障沙棘亩数（亩） |  | >=5000亩 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5000亩 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购10%噻虫嗪。50%灭蝇胺（公斤） |  | >=4025公斤 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4025公斤 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购物理防治（黄板）（个） |  | >=100000个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100000个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购无人机（大疆T50）（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购400L打药机（个） |  | =2个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 沙棘生长成活率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目采购验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目资金完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 10%噻虫嗪.50%灭蝇胺（元/公斤） |  | <=496元/公斤 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =496元/公斤 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 物理防治（黄板）（元/个） |  | <=2元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2元/个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 无人机（大疆T50）（元/个） |  | =78000元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =78000元/个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 400L打药机（元/个） |  | =24000元/个 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =24000元/个 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 助力贫困移民脱贫（人） |  | >=648人 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =648人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益移民搬迁户满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬移迁建设项目（塔吉克阿巴提镇生态林工程）第一标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 145.35 |  |  | 145.35 |  |  | 145.35 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 145.35 |  |  | 145.35 |  |  | 145.35 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划通过使用145.35万元自筹资金，新铺林带灌溉管道16.54KM。新铺林带灌溉管道每公里8.79万元。通过项目建设，有效改善项目基础设施条件，帮助贫困人口摆脱贫困，实现可持续发展，推进脱贫地区的整体发展，实现共同富裕，受益脱贫地区对象满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出145.35万元，已完成新铺林带灌溉管道16.54KM。新铺林带灌溉管道每公里8.79万元。通过项目建设，有效改善项目基础设施条件，帮助贫困人口摆脱贫困，实现可持续发展，推进脱贫地区的整体发展，实现共同富裕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新铺林带灌溉管道建设长度（公里） |  | >=16.54公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =16.54公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目建设验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新铺林带灌溉管道每公里（每公里/万元） |  | <=8.79公里/万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8.79公里/万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 推动脱贫地区的整体发展 |  | 推动 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 推动 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫地区对象满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》