新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干塔吉克自治县2018年坡屋顶改造项目

实施单位（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县居富民工程建设领导小组办公室

主管部门（公章）：塔什库尔干县民宗局

项目负责人（签章）：李绍杰

填报时间：2018年 12月 30 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

塔什库尔干塔吉克自治县安居富民工程建设领导小组办公室（简称：塔县安居富民办），是县人民政府下属的一个临时机构。主要职能：对全县年度安居富民工程建设任务作出计划，向上争取资金，监管工程质量和工程进度，资金拨付计划，对工程建设作出指导性意见，对全县工程进行抽检验收。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

目标一：2018年完成150户贫困户危房坡屋顶改造任务（其中：达布达尔乡50户、班迪尔乡50户、塔干乡50户）。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

为150户贫困户危房房屋坡屋顶改造，每户3万元。其中：塔什库尔干乡瓦尔希迭村50户，班迪尔乡坎尔洋村17户、波斯特班迪尔村10户、巴扎达什特村13户，达布达尔乡达布达尔村26户、波斯特班迪尔村12户、阿特加依里村12户,改善农村居民的居住环境。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

此项目总投入358.65万元，为财政拨款。

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 本项目实际支付资金358.65万元,预算执行率100%（预算执行率=[实际支出资金/预算批复金额]*100%，主要用于支付农牧民危房坡屋顶改造，每户补助2.4万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合塔什库尔干县安居富民办相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于新增项目,严格按招投标程序进行，由本单位组织实施，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

效益性：通过对本项目的实施，使达布达尔乡、班迪尔乡和塔干乡150户贫困户受益，住房安全得到基本保障，改善了农村居民的居住条件，进一步提升了农牧民的获得感和幸福指数。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 该项目已全部实施到位，在今后的工作中，加强项目资金管理，确保资金发挥应有的时效。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：一是实行县乡村三级质量监管体系，二是县乡村经常联系沟通协调。

2、存在的问题：监理人员尽职不到位。

3、建议：在今后的工程建设中，加强对监理人员的管理，确保工程质量。

# （三）其他

# 无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解专项补贴资金的使用效率和效果，全年支出358.65万元、使达布达尔乡、班迪尔乡和塔干乡150户贫困户受益，住房安全得到基本保障，改善了农村居民的居住条件，进一步提升了农牧民的获得感和幸福指数。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》