新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年安居富民工程项目

实施单位（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县安居富民工程建设领导小组办公室

主管部门（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县人民政府

项目负责人（签章）：李绍杰

填报时间：2018年12 月 29日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

# 塔什库尔干塔吉克自治县安居富民工程建设领导小组办公室（简称：塔县安居富民办），是县人民政府下属的一个临时机构。主要职能：对全县年度安居富民工程建设任务作出计划，向上争取资金，监管工程质量和工程进度，资金拨付计划，对工程建设作出指导性意见，对全县工程进行抽检验收。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

目标一：该项目建成后，使各乡镇455户群众受益，改善农村人居环境，改善贫困户生产生活条件,保障住房安全。

2、项目基本性质

本项目性质为新建项目。

3、项目用途及范围

# 该项目建成后，使各乡镇455户群众受益，可改善农村人居环境，改善贫困户生产生活条件。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

新建455套安居富民房，项目总投资1860.45万元，实际到位资金1860.45万元，其中：安居富民资金1269.63、游牧民定居资金112万元、公益金478.83万元；

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 新建455套安居富民房（灾后重建房），截止目前已向各灾后重建企业支付工程款1860.45万元，已全部支付完成。

# （三）项目资金管理情况分析

# 1、新建26套安居富民房，资金来源为扶贫资金，在资金拨付时严格按照扶贫资金的管理办法执行；

# 2、新建429套安居富民房，资金来源为灾后重建资金和安居富民资金，在拨付安居富民资金时，与灾后重建资金一样严格按照灾后重建资金的管理办法拨付。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

26套钢结构厢房由政府采购中心组织招投标，429套结合2017年5.11灾后重建进行招标建设，实施过程均按照相关规定执行。

本项目不存在调整情况。

本项目已竣工验收，在审计中。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标18个，其中已完成三级指标18个，指标完成率为100%。

经济性：无

效率性：无。

# 效益性：通过对本项目的实施，使各乡镇455户群众受益，可改善农村人居环境，改善贫困户生产生活条件。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 该项目已全部实施到位，在今后的工作中，加强项目资金管理，确保资金发挥应有的时效。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 1、主要经验及做法:一是项目实施单位在整个工程建设中经常进入工地检查，二是对进入工地的建材实行实时监管，三是监理单位监理人员尽职履责。

# 2、存在的问题：个别施工企业对安全生产抓得不紧。

# 3、建议：在今后的工程建设中，强化安全生产，确保施工人员的生命财产

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本项目的实施，对改善农牧民居住条件、提升农牧民的获得感和幸福指数、维护社会和谐等方面的可持续性影响是积极的、长期的，可使用50年以上。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》