新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年暖心工程项目

实施单位（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县安居富民工程建设领导小组办公室

主管部门（公章）：塔什库尔干县扶贫办

项目负责人（签章）：李绍杰

填报时间：2018年12月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

# 塔什库尔干塔吉克自治县安居富民工程建设领导小组办公室（简称：塔县安居富民办），是县人民政府下属的一个临时机构。主要职能：对全县年度安居富民工程建设任务作出计划，向上争取资金，监管工程质量和工程进度，资金拨付计划，对工程建设作出指导性意见，对全县工程进行抽检验收。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

对已建集中连片“两居房”进行供排水建设，其中：科克亚尔乡科克亚尔村10户、塔合曼乡萨热拉村36户，使科克亚尔乡科克亚尔村、塔合曼乡萨热拉村46户农牧民受益，工程的实施使受益群众的饮水安全得到保障，大大改善群众的生活条件和健康状况，促进社会和谐。

2、项目基本性质

本项目性质为新建项目。

3、项目用途及范围

# 使46户群众的安全饮水得到改善，提高群众的生活条件和健康。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 此项目到位资金180万元，其中债券资金162万元、援疆资金18万元。该项目招标价为180.48万元，其中：施工172.78万元、监理3.85万、设计3.85万元。目前到位资金180万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 截止目前已向施工企业（新疆海盛建筑安装有限责任公司）支付项目款162万元，合同价94%，向新疆银通建设监理有限公司支付监理费3.85万元，项目资金主要用于改善群众生活条件，提高饮水安全。

# （三）项目资金管理情况分析

# 本项目属扶贫项目，在资金拨付时严格按照扶贫资金管理办法和国库集中支付制度执行，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 该项目属于新建项目，由采购中心组织招投标， 实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

# 本项目不存在调整情况。

# 本项目已竣工验收，目前在审计中。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

# 经济性：无。

# 效率性：无。

效益性：通过实施使受益群众的饮水安全得到保障，大大改善群众的生活条件和健康状况，促进社会和谐。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 该项目已全部实施到位，在今后的工作中，加强项目资金管理，确保资金发挥应有的时效。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 1、主要经验及做法：一是项目实施单位在整个工程建设中经常进入工地检查，二是监理单位监理人员全天候进行监管。

# 2、存在的问题：无。

# 3、建议：在今后的工程建设中，对工程建设的视频、图像资料收集全。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本项目的实施，使科克亚尔乡科克亚尔村、塔合曼乡萨热拉村46户农牧民受益，工程的实施不仅使受益群众的饮水安全得到保障，而且大大改善了群众的生活条件和健康状况，促进了社会和谐。使农牧民的居住环境得到了改善，进一步提升了农牧民的获得感和幸福指数。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》