新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：拘留所改扩建工程及监控安装项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县公安局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：宝力代

填报时间：2018年12月10日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县公安局基本情况，包括：县公安局主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县公安局是主管全县公安工作的政府工作部门，是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。主要有以下职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;负责承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政治权利和被假释犯的监督考察任务；法律、法规规定的其他职责。

2、机构情况及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县公安局为正科级单位，具体机构设置：内设综合管理机构3个，执法勤务机构11个，派出机构5个，监管场所2个。

总编制数112名，其中行政编制85名，工勤编制2名，事业编制25名。2018年实有在职人数行政编制96人，事业编制22人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

项目的预期目标：塔什库尔干县拘留所改扩建项目的建设，有效提升了拘留所的工作效率和安全防范，使拘留所管理更加规范，保障被监管人的合法权益、提高工作水平和监管工作信息化水平，不断推进公安监管执法规范化建设。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 拘留所改扩建项目经费主要用于拘留所改扩建建筑面积2285.47平方米，共两层，局部一层。附属设施建设：铺设上下水管道、暖气管道、电缆管道、监控系统、安防设施等建设内容。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

拘留所改扩建工程及监控安装项目项目预算安排总额为601.5万元，其中财政资金601.5万元，2018年实际收到预算资金601.5万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金601.5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付拘留所改扩建及附属设施建设铺设上下水管道、暖气管道、电缆管道、监控系统、安防设施等建设内容601.5万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合公安机关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于涉密项目,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月10日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，我单位成立项目实施领导小组，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《专项经费日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

经济性：拘留所改扩建项目建设规模建筑面积2285.47平方米，总投资1371.1万元，含附属设施室外给排水管网、监墙巡逻通道等。从成本指标分析拘留所单方造价3772元/平方米，低于本县建筑施工价格。

效率性：工程验收合格率100%；从时效指标分析当年按时开工率100%，当年按时完工率100%，工程款拨付率达到85%，工程当年完工率85%。

效益性：改善了民警办公条件，日拘留量增加35人，对维护社会和谐实现长治久安效果显著。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 我局将严格按照财政各项规定，合理科学的使用拘留所改扩建项目经费，全力保障该项目建设完工。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

2018年拘留所改扩建项目经费，在项目实施过程中全力保障拘留所改扩建工程及附属设施建设。一是按照经费实施方案，工程款按工程进度支付，提高了项目执行率。二是加强督促检查。对于重大项目支出召开党委会研究决定。

- 存在的问题

- 无。

- 建议

- 无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解拘留所改扩建工程及监控安装项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为塔县拘留所改扩建工程及监控安装项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》