新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县314国道道路景观提升改造建设项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县旅游局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：周暠

填报时间：2018年12月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目实施单位为塔什库尔干县塔吉克自治县旅游局，单位位于塔什库尔干县帕米尔旅游景区范围内，在编人员8人，3名行政、5名事业编，单位占地1000㎡。主管县旅游产业、景区开发等工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

对1.4千米塔什库尔干县314国道(帕米尔景区段)道路景观提升改造建设。同时对25000㎡游步道路面进行景观化处理且符合国家5A级旅游景区验收标准，并投入使用，通过增加就业岗位，增收致富。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

该项目主要用于2017年-2018年创建国家5A级旅游景区建设工作，同时也是县城主要旅游观光的游步道。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

塔什库尔干县314国道道路景观提升改造建设项目一标段预算总投资14.050132万元。其中财政资金14.050132万元，2018年实际收到预算资金14.050132万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目2018年度实际支付资金14.05万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付施工款项14.05万元，2018年共计支出14.05万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合相关自治县财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目实施过程中严格按照项目招投标手续进行公开招标，于2017年9月6日立项，塔发改字【2017】257号，2018年2月7日进行公开招标。实施过程均按照招投标项目管理办法执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由塔什库尔干县发改委组织相关人员于2018年4月20日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

为保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

经济性：项目预算投资14.050132万，2018年实际支付14.050132万，项目成本控制在预算投资内；参与项目就业人员增加人均年收入1500元，项目受益户为4户。

效率性：项目的实施进度和完成质量均按照预定时间和质量完成。

效益性：314国道（景区段)道路改造验收合格率100%，（景区段)道路改造项目完成及时率100%，确保景区正常开放。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

该项目建设后由县旅游局和帕米尔旅游景区管理委员会共同使用维护，后期进一步加强维护管理，提升旅游服务环境，争取更大的经济社会效益。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

314国道（景区段)道路改造对游步道路面处理且符合5A级景区标准，项目成本控制在预算投资内，对道路改造及时验收。

2、存在的问题

无。

3、建议 ：

加强314国道（景区段)道路管理，维持可持续使用年限在合理范围内。

（三）其他

无。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解塔什库尔干县314国道道路景观提升改造建设项目(一标段)资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县旅游基础设施项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》