新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县帕米尔景区星级旅游厕所建设项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县旅游局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民项目政府

负责人（签章）：周暠

填报时间：2018年12月29日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目实施单位为塔什库尔干县塔吉克自治县旅游局，单位位于塔什库尔干县帕米尔旅游景区范围内，在编人员8人，3名行政、5名事业编，单位占地1000㎡。主管县旅游产业、景区开发等工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

目标1：在帕米尔景区新建4座星级旅游厕所。

目标2：完善厕所配套设施、且新建厕所符合5A级旅游景区标准。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

该项目主要用于增加帕米尔旅游景区旅游观光人数，同时也提升当地居民收入。

二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

塔什库尔干县塔什库尔干县帕米尔景区星级旅游厕一标段预算总投资190万元。其中财政资金190万元，2018年实际收到预算资金190万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目2018年度实际支付资金190万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付施工款项190万元，2018年共计支出190万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合相关自治县财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目是根据塔什库尔干塔吉克自治县人民政府确定2017年-2018年创建国家5A级旅游景区建设工作安排的工作项目，于2017年2月27日批准了本项目建设的立项申请（塔什库尔塔吉克自治县发改项目[2017]19号”文《关于塔什库尔干县帕米尔旅游景区星级厕所建设项目立项的批复》）。于2018年5月份完成建设工作。

项目实施过程中按照文件要求设施项目建设单位项目管理机构，成立以副局长组长、以办公室主任以及财务室工作人员为成员的组织力量，共计配备4人，由副局长负责项目全盘工作，办公室主任负责具体抓落实，财务室同志负责落实项目资金监管、拨付相关工作。并在项目执行中制定2018年项目绩效监控工作计划以及监控工作方案，执行过程基本按照计划于方案执行。

# （二）项目管理情况分析

为保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

经济性：项目预算投资190万元，2018年实际支付190万元，项目成本控制在预算投资内，项目参与人员增加收入6000元/人，直接提升居民收入。

效率性：项目的实施进度和完成质量均按照预定时间和质量完成。

效益性：项目受益户4户，游客人数增加10万人次。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:1、在项目实施过程中设置单位项目管理组织机构，但是存在组成人员由单位相关领导干部兼任，且项目执行过程中存在人员力量不足，项目推进乏力。

2、职责分工存在交叉，兼任情况，所以在执行过程中存在推诿扯皮。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

该项目建设后由县旅游局和帕米尔旅游景区管理委员会共同使用维护，后期进一步加强维护管理，提升旅游服务环境，争取更大的经济社会效益。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

无。

2、存在的问题

无。

3、建议 ：

无。

（三）其他

无

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解塔什库尔干县帕米尔景区星级旅游厕所资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县旅游基础设施项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》