新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：帕米尔旅游景区塔吉克民俗村风貌景观改造建设项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县旅游局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：周暠

填报时间：2018年12月30日

# 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

该项目实施单位为塔什库尔干县塔吉克自治县旅游局，单位位于塔什库尔干县帕米尔旅游景区范围内，在编人员8人，3名行政、5名事业编，单位占地1000㎡。主管县旅游产业、景区开发等工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

目标1：对塔吉克民俗村22户居民房屋以及院落进行景观化处理。

目标2：将院落原有围墙、路面、大门以及附属生产生活实施进行拆除，按照景区景观化要求进行改造，同时按照牧家乐建设标准，对房屋外立面，以及内部进行装饰装修。

目标3：在民俗村新建一座演艺广场,面积250平方米。改造后的22户居民户和广场符合5A级景区标准，并投入使用，使居民接待游客进行经营生产，增收致富。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

该项目主要用于帕米尔旅游景区民俗村落景观化处理，院落、农家乐建设及改造，改善景区民俗风光，同时也提升居民经营收入。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔旅游景区塔吉克民俗村风貌改造建设项目预算安排总额为953.6万元，其中财政资金953.6万元。实际到位资金953.6万元，预算资金到位率100.00%万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

# 塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔景区星级旅游厕所建设项目实际资金953.6万元，预算执行率100.00%。其中用于支付施工费用953.6万元。

# （三）项目资金管理情况分析

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目是根据塔什库尔干塔吉克自治县人民政府确定2017年-2018年创建国家5A级旅游景区建设工作以及瓦尔希迭村脱贫攻坚工作任务而安排的工作项目，并2017年8月份向自治县发展和改革委员会提出立项申请。塔什库尔塔吉克自治县发展和改革委员会于2017年8月11日批准了本项目建设的立项申请（塔什库尔塔吉克自治县发改项目[2017]258号”文《关于帕米尔旅游景区塔吉克民俗村风貌改造建设项目立项的批复》）。于2018年5月份完成建设工作。

# 项目实施过程中按照文件要求设施项目建设单位项目管理机构，成立以副局长组长、以办公室主任以及财务室工作人员为成员的组织力量，共计配备4人，由副局长负责项目全盘工作，办公室主任负责具体抓落实，财务室同志负责落实项目资金监管、拨付相关工作。并在项目执行中制定2018年项目绩效监控工作计划以及监控工作方案，执行过程基本按照计划于方案执行。

# （二）项目管理情况分析

为保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

塔什库尔干县旅游局单位严格按照绩效管理的相关要求，对本项目绩效运行实施监控。

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个。截止到监控日，16个三级指标的完成情况如下：

项目完成指标

数量指标

民俗风貌改造、景观化处理：该指标标杆值为22户，实际完成值为22户。

新建民俗村演艺广场：指标标杆值为250平米，实际完成值为250平米。

质量指标

民俗风貌改造、景观化处理验收合格率：该指标标杆值为100%，实际完成值为100%

新建民俗村演艺广场验收合格率：该指标标杆值为100%，实际完成值为100%

时效指标

开工时间：该指标标杆值为开工时间 2018年4月15日，实际完成值为2018年4月15日。

完工时间：该指标标杆值为完工时间：2018年5月15日，实际完成值为2018年5月15日。

投入使用时间：该指标标杆值为投入使用时间： 2018年5月20日，实际完成值为2018年5月20日。

成本指标：工程项目成本≤953.6万元，实际完成值为=953.6万元。

项目效果指标

经济效益指标

参与项目就业人员增加人均年收入：该指标标杆值为	≥1500元/每年（受益户），实际完成值为1500元。

参与项目就业贫困人员增加人均年收入：该指标标杆值为	≥1500元/每年（受益户），实际完成值为1500元。

社会效益指标

参与项目受益户数：该指标标杆值为	≥22户（受益户），实际完成值为22户（受益户）。

参与项目受益贫困户数：该指标标杆值为	≥22户，实际完成值为5户。

生态效益指标

可持续影响指标

项目可持续使用年限：该指标标杆值为≥10年，实际完成值为10年。

满意度指标

游客满意度：该指标标杆值为≥90%，实际完成指标为90%。

参与项目受益人员满意度：该指标标杆值为≥90%，实际完成指标为90%。

# 参与项目贫困受益人员满意度：该指标标杆值为≥90%，实际完成指标为90%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

该项目建设后由县旅游局和帕米尔旅游景区管理委员会共同使用维护，后期进一步加强维护管理，提升旅游服务环境，争取更大的经济社会效益。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

无。

2、存在的问题

在项目实施过程中设置单位项目管理组织机构，项目执行中实际施工与计划、方案存在差异，但是仍在可控范围内。

3、建议 ：

针对存在相关问题，项目实施单位将按照项目实施管理办法、成立组织机构、配齐人员、明确职责分工，同时在项目申报过程中进行科学论证、研究，确保项目实施中减少误差。

（三）其他

无。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解塔什库尔干县帕米尔旅游景区塔吉克民俗村风貌景观改造资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我县旅游基础设施项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》