新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年自治区工业园区专项资金项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县招商局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：周绍明

填报时间：2018年12月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

根据自治县财政局下达《关于下达2018年自治区工业园区专项资金预算的通知》，县财政局于2018年6月8日下达招商局2018年自治区工业园区专项资金140万元，具体用于塔什库尔干塔吉克自治县产业园区建设，完善塔什库尔干县深圳产业园区森塔服饰加工厂基础配套设施建设。目前园区内已有两家服装加工厂入驻，计划新增就业岗位200余人，现解决就业41人，其中建档立卡贫困户36人，月人均工资1500元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

为顺利推进塔什库尔干县深圳产业园建设，使园区企业尽快入驻投产，使劳动密集型企业尽快带动农牧民脱贫就业，产业园区森塔服饰加工厂已基本完工验收。目前园区内已有两家服装加工厂入驻，计划新增就业岗位200余人，现解决就业41人，其中建档立卡贫困户36人，月人均工资1500元。

2、项目基本性质

本项目性质为2018年自治区工业园区专项资金，项目为新增项目，主要用于塔什库尔干塔吉克自治县产业园区建设，完善塔什库尔干县深圳产业园区森塔服饰加工厂基础配套设施建设。

3、项目用途及范围

2018年自治区工业园区专项资金，主要用于塔什库尔干塔吉克自治县产业园区建设，完善塔什库尔干县深圳产业园区森塔服饰加工厂基础配套设施建设。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年自治区工业园区专项资金项目预算安排总额为140万元，其中财政资金140万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金140万元,已按时足额执行到位。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金140万元，预算执行率100%。项目资金主要用于森塔服饰加工厂外墙粉刷面积17500平米，35万元；5栋厂房内部电路安装40万元；5栋厂房内消防设施配备安装20万元；5栋厂房内部采暖设备安装45万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合基建类项目资金管理相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，全额拨付给施工方。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 项目于2017年3月30日县发改委立项，2017年4月28日进行招投标，2018年6月25日组织验收，2018年8月29日拨付该笔资金。

# （二）项目管理情况分析

该项目属于基建类项目,项目建设实施过程中严格按照工程招投标程序实施，实施过程均按照施工合同约定进行检查验收执行，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《基建项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。

经济性：外墙粉刷面积17500平米，35万元；5栋厂房内部电路安装40万元；5栋厂房内消防设施配备安装20万元；5栋厂房内部采暖设备安装45万元。

效率性：项目竣工验收合格率95%，项目按期完成率90%。

效益性：企业经济效益提高，解决就业人数41人，其中解决贫困户就业人数36人，有效带动塔县产业结构调整。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

加强对森塔服装厂项目的监管，督促施工方按时完工，并进行项目审计，提供审计报告，完成固定资产决算，使服装厂项目早日投入使用。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

项目提前谋划，严格按照工程进行招投标程序进行，项目手续完备，资料齐全，档案管理有序。

- 存在的问题

- 施工方由于“5.11”地震影响，延误工期。

- 建议

- 基建类项目施工方应严格按照工程合同进行施工。

# （三）其他

- 无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

- 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解基建类项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区中央外经贸发展专项资金项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》