新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心建设项目

实施单位（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

主管部门（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会

项目负责人（签章）：刘鹏

填报时间：2018年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我部编制人数26人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制6人，包括办公室、人才援疆办、干部科、基层办、干训科、干监科、组织科等部门。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

本项目经费主要用于塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心的建设，及场地平整、地面硬化、化粪池及室内外配套设施的建设等。项目实施后，可以有效解决深度贫困村活动场所、思想教育场所、文化宣传等问题，同时也解决实现了深度贫困村群众日常集中学习、开展各类活动场地，为群众办实事好事提供了有效的条件。村民服务中心建设项目共266.12万元，所涉及4个村。

2、项目基本性质

该项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心建设项目共266.12万元，用于塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心的建设，及场地平整、地面硬化、化粪池及室内外配套设施的建设。该项目建成后，有利于拓宽村“两委”、工作队、村第一书记服务领域，使村“两委”、工作队、村第一书记更好的为群众服务，有利于加强村农牧民群众精神文明建设。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心建设项目预算安排总额为266.12万元，其中财政资金266.12万元，2018年实际收到预算资金266.12万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资266.12万元，预算执行率100%。项目资金主要用于塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心的建设，及场地平整、地面硬化、化粪池及室内外配套设施的建设。经费支出266.12万元、没有用于其他支出。

# （三）项目资金管理情况分析

项目支出符合地区关于这项资金用途的要求，下拨资金全部用于塔什库尔干乡库孜滚村、萨热吉勒尕村、夏拉夫迭村、白尕吾勒村村民服务中心的建设及附属建设，资金的拨付有完整的审批程序和手续，自地区下拨该项资金以后，由县委组织部财务人员按照程序审批拨付，此过程不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

对该项目资金的管理及发放方式，是由我县发放实际及与各相关单位共同商议的结果，即由县委组织部审批发放到施工方，最后由县委组织部对发放结果进行调查，以确保该项资金的足额发放。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标21个，其中已完成三级指标21个，指标完成率为100%。

经济性：各乡镇村委服务中心每平米造价均控制在合理范围内。

效率性：各项目开工、竣工及验收均及时完成，工程项目验收合格率为100%。

效益性：受益建档立卡贫困户62户，受益建档立卡贫困人数310人，有利于组织群众开展各类文体活动，丰富群众的精神生活，为村民提供婚丧嫁娶等各种服务作用。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

定期维护村民服务中心及附属建设。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：

在大额资金的发放过程中，一定要根据本地区的实际，提出适合本地区情况的具体发放措施。

- 存在的问题：

- 此次资金的发放，由于涉及到施工方，项目主管方不清楚工程进度，不清楚工程质量。

- 建议：

- 经过各方商议，结合本地区实际，提出了由组织部采取定期不定期的抽查，事实证明，这种方法适合我县实际。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本项目资金发放，采取的方法规范，根据发放后不定期的调查，证明，各受益人对此次资金发放的方式和效率均表示满意。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》