新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县“灾后重建”村民服务中心建设项目

实施单位（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

主管部门（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会

项目负责人（签章）：刘鹏

填报时间：2018年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我部编制人数26人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制6人，包括办公室、人才援疆办、干部科、基层办、干训科、干监科、组织科等部门。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

2018年塔什库尔干县“灾后重建”村民服务中心建设项目，主要在班迪尔乡巴扎达什特村、坎尔洋村；塔什库尔干乡色日克塔什村、库孜滚、瓦尔希迭村、萨热吉勒尕村；库科西力克乡瓦窑本村；瓦恰乡夏拉夫迭村、库热格村、昆玉孜村、库尕丹村、夏布孜喀拉村，新建280㎡村民服务中心及其配套设施。

2、项目基本性质

该项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

“灾后重建”村民服务中心建设项目经费共624万元，用于我县4个乡12个村的村民服务中心的建设。该项目实施后，可以有效解决深度贫困村活动场所、思想教育场所、文化宣传等问题，同时也解决实现了深度贫困村群众日常集中学习、开展各类活动场地，为群众办实事好事提供了有效的条件。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

“灾后重建”村民服务中心建设项目预算安排总额为624万元，其中财政资金624万元，2018年实际收到预算资金624万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金624万元，预算执行率100%。项目资金主要用于“灾后重建”村民服务中心建设项目4个乡12个村的村民服务中心的建设，项目经费支出624万元、无用于其他支出。

# （三）项目资金管理情况分析

项目支出符合地区关于这项资金用途的要求，下拨资金全部用于我县4个乡12个村的村民服务中心项目资金的发放，资金的拨付有完整的审批程序和手续，自地区下拨该项资金以后，由县委组织部财务人员按照发放标准和需发放人数直接发放给受益人群，此过程不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

对该项目资金的管理及发放方式，是由我县发放实际及与各相关单位共同商议的结果，即由县委组织部审批发放到施工方，最后由县委组织部对发放结果进行调查，以确保该项资金的足额发放。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

经济性：塔什库尔干县“灾后重建”村民服务中心每平方米造价维持在合理范围内。

效率性：塔什库尔干县“灾后重建”村民服务中心建设项目质量指标100%，开工、竣工及验收均能及时完成。

效益性：有利于组织群众开展各类文体活动，丰富群众的精神生活，为村民提供婚丧嫁娶等各种服务作用。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

定期维护村民服务中心及附属建设。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：在大额资金的发放过程中，一定要根据本地区的实际，提出适合本地区情况的具体发放措施。

2、存在的问题：此次资金的发放，由于涉及到施工方，项目主管方不清楚工程进度，不清楚工程质量。

3、建议：经过各方商议，结合本地区实际，提出了由组织部采取定期不定期的抽查，事实证明，这种方法适合我县实际。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本项目资金发放，采取的方法规范，根据发放后不定期的调查，证明，各受益人对此次资金发放的方式和效率均表示满意。项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》