新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县乡镇干部周转宿舍建设项目

实施单位（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

主管部门（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会

项目负责人（签章）：刘鹏

填报时间：2018年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我部编制人数26人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制10人，全额拨款事业单位人员编制6人，包括办公室、人才援疆办、干部科、基层办、干训科、干监科、组织科等部门。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

塔什库尔干县乡镇干部周转宿舍建设项目，新建塔什库尔干镇干部周转宿舍48套，共两栋，每栋两层，建设总面积1741.86㎡，解决塔什库尔干镇干部住房问题。塔什库尔干县乡镇干部周转宿舍建设项目共305.02万元，涉及受益塔什库尔干县全县干部。

2、项目基本性质

该项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

本项目实施主要解决干部住宿问题，塔什库尔干县乡镇干部周转宿舍建设项目经费共305.02万元，主要用于塔什库尔干镇干部周转宿舍的建设，共新建两栋，每栋两层，48套，建设总面积1741.86㎡。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

塔什库尔干县乡镇干部周转宿舍建设项目经费预算安排总额为305.02万元，其中财政资金305.02万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金305.02万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资305.02万元，预算执行率50%。项目资金主要用于塔什库尔干镇干部周转宿舍的建设，经费支出305.02万元、没有用于其他支出。

# （三）项目资金管理情况分析

项目支出符合地区关于这项资金用途的要求，下拨资金全部用于我县塔什库尔干镇干部周转宿舍的建设，资金的拨付有完整的审批程序和手续，自地区下拨该项资金以后，由县委组织部财务人员按照发放标准和程序拨付给施工方，此过程不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

对该项目资金的管理及发放方式，是由我县发放实际及与各相关单位共同商议的结果，即由县委组织部发放至施工方，最后由县委组织部对发放结果进行调查，以确保该项资金的足额发放。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标3个，指标完成率为50%。

经济性：塔什库尔干县乡镇干部周转宿舍建设项目每平方米造价控制在合理范围内。

效率性：本项目2018年6月18日开工，2018年10月20日完工，项目完工率100%。

效益性：有效解决塔什库尔干镇干部住宿问题。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:“2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。”

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

2019年继续完成该项目的实施。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：

在大额资金的发放过程中，一定要根据本地区的实际，提出适合本地区情况的具体发放措施。

- 存在的问题：

- 此次资金的发放，由于涉及到施工方，项目主管方不清楚工程进度，不清楚工程质量。

- 建议：

- 经过各方商议，结合本地区实际，提出了由组织部采取定期不定期的抽查，事实证明，这种方法适合我县实际。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本项目资金发放，采取的方法规范，根据发放后不定期的调查，证明，各受益人对此次资金发放的方式和效率均表示满意。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》